Město Březová

Městský úřad

Odbor Správy majetku

nám. Míru 230, 357 61 Březová u Sokolova

IČO 259250

Zadávací dokumentace

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Identifikace zadavatele: Město Březová

se sídlem 		: náměstí Míru č.p.230, Březová 356 01

Statutární zástupce 	: Miroslav Bouda starosta města

IČ   			: 00259250

www zadavatele		: www.mu-brezova.cz

e-mail zadavatele		: fajt@mu-brezova.cz

telefon			: 352 533 517, 602 110 574

1. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky v rámci tohoto řízení je uzavření smlouvy na provedení díla:

„Březová – rekonstrukce ploch u stpč. 78, vnitroblok č.p. 131 -135“

2. Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předpoklad zahájení plnění veřejné zakázky je 8/2020.

Ukončení plnění veřejné zakázky zadavatel požaduje nejpozději do  30. 9. 2020.

Uchazeči ve svých nabídkách uvedou jimi nabízený termín zahájení a ukončení prací a celkovou lhůtu realizace veřejné zakázky v kalendářních dnech. Zadavatel si stanovuje maximální dobu realizace do 30. 9. 2020, od protokolárně předaného a převzatého staveniště zadavatelem zhotoviteli.

V ROZSAHU DLE PŘÍLOHY projektové dokumentace a zpracovaného výkazu výměr

3. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

Kvalifikační předpoklady k plnění veřejné zakázky prokáže uchazeč kopií dokladu o oprávnění k podnikání, včetně výpisu z obchodního rejstříku, je-li do tohoto rejstříku uchazeč zapsán. Obdobným způsobem prokáže kvalifikační předpoklady případný subdodavatel uchazeče, přičemž tyto doklady budou doloženy jako povinná příloha nabídky.

4.  Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno podle kritéria pro zadání veřejné zakázky, kterým je:

NEJNIŽŠÍ NABÍDKOVÁ CENA

5. Požadavky zadavatele na zpracování nabídkové ceny uchazečem

Nabídka bude obsahovat podrobnou cenovou nabídku.

Uchazeč v nabídce uvede:

- Celkovou cenu veřejné zakázky (díla) bez DPH.

- Vyčíslení DPH (z Celkové ceny veřejné zakázky bez DPH).

- Celkovou cenu veřejné zakázky (díla) včetně DPH

Nabídková cena se rozumí jako cena pevná po celou dobu výstavby, musí krýt veškeré náklady zhotovitele na výstavbu, dle předaných podmínek soutěže a zadávací dokumentace. Uchazeč do své nabídky je dále oprávněn uvést ceny všech prací a dodávek, dle jeho názoru pro řádné zhotovení stavby nezbytné, případně všech prací a dodávek, které dle jeho názoru nejsou pro řádné zhotovení a funkčnost stavby nutné. U těchto prací a dodávek bude uveden slovní popis s uvedením podkladů, z nichž uchazeč tyto dodávky a ceny dovodil. Tyto ceny nebudou zahrnuty do nabídkové ceny, ale budou uvedeny zvlášť.

Uchazeč je povinen se informovat před podáním nabídky o poloze a povaze staveniště, popřípadě o místních zvláštnostech. Případné nejasnosti si musí uchazeč vyjasnit před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost, mylné chápání soutěžních a zadávacích podmínek, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo navýšení ceny.

- Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídek

Nabídky musí být podány v řádně uzavřených obálkách, opatřených zpětnou adresou dodavatele,  s výrazným označením:

„Březová – rekonstrukce ploch u stpč. 78, vnitroblok č.p. 131 -135 – neotvírat nabídka“

Nabídka bude zpracována v českém jazyce, v písemné formě, bude podepsána oprávněnou osobou dodavatele. Veškeré části Nabídky spolu budou spojením tvořit jeden celek, přelepka spojení bude opatřena razítkem nebo pečetí dodavatele, tzn. dodavatel zajistí, aby s jednotlivými listy nabídky nebo příloh nebylo možné nežádoucím způsobem manipulovat.

Jednotlivé strany Nabídky budou vzestupně očíslovány. Nabídky budou opatřeny krycím listem, jehož formuláře jsou přílohou této zadávací dokumentace.

Uspořádání nabídky

- Krycí list nabídky č.1 - (viz. příloha str. 4) s uvedením těchto údajů:

- údaje o uchazeči

- cenová nabídka

- termíny

- záruky

- podpis oprávněné osoby

- Doklady ke kvalifikačním předpokladům.

- Reference – seznam zakázek stejného nebo obdobného charakteru za poslední 3 roky.

- Návrh smlouvy o dílo v podobě platného právního úkonu

- Podrobná cenová nabídka

- Prohlášení uchazeče (viz. příloha str. 5)

Krycí list nabídky, prohlášení uchazeče a návrh smlouvy o dílo musí být podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče podepisovat, a to stanoveným způsobem. Oprávnění k podpisu, včetně jeho způsobu dokládá uchazeč příslušným oprávněním (např. výpis z obchodního rejstříku, plná moc).

Případné další přílohy a doplnění nabídky dle uvážení dodavatele.

7. Délky záruční lhůty

Délku záruční lhůty navrhne uchazeč ve své nabídce v kalendářních měsících. Minimální záruční lhůta na prováděné dílo je zadavatelem stanovena na 60 měsíců. na dodávky a zařízení, poskytne zhotovitel záruční dobu dle záručních listů jednotlivých výrobců (dle právních předpisů 24 měsíců)

8.  Kontaktní osoby zadavatele

Kontaktní osoby zadavatele pověřené organizací průběhu zadávacího řízení:

- ve věci formálních náležitostí zadávacího řízení:

- Bc. Jakub Fajt, vedoucí odboru, telefon: 602 110 574, e-mail fajt@mu-brezova.cz, kanc. č. 13

Zadavatel nebude organizovat prohlídku místa plnění, zájemci si jí mohou domluvit telefonicky nebo osobně. Zadavatel nenese odpovědnost za rizika spojená s prohlídkou místa pro realizaci veřejné zakázky před podáním nabídky, uchazeči se účastní na svou vlastní odpovědnost a na své riziko. Jakékoliv náklady spojené s účastí uchazečů na prohlídce místa plnění nesou uchazeči.

9.   Zadávací lhůta

Zadávací lhůtou se rozumí lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni.  Zadávací lhůta činí  60 kalendářních dní, její běh počíná dnem následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek. Dodavateli, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, se lhůta, po kterou je svojí nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy, nejvíce však o 30 dnů.

10. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídky, včetně všech povinných příloh, musí být podány zadavateli nejpozději dne 20. 7. 2020 do 8:00 hodin a to osobně do podatelny MěÚ Březová nebo doporučeně na adresu MěÚ Březová. Za doručení nabídky poštou je považován okamžik převzetí nabídky podatelnou zadavatele. Nabídky předložené po stanovené lhůtě nebudou do soutěže přijaty.

11. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace obsahuje tyto části:

- tyto pokyny s přílohami Krycí list nabídky a Prohlášení uchazeče,

- návrh smlouvy o dílo

- projektová dokumentace

- výkaz výměr

12. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny

Výši nabídkové ceny je možno překročit pouze v případě, že objednatel (zadavatel) uplatní u zhotovitele (uchazeče) požadavek na změnu rozsahu plnění předmětu veřejné zakázky.

13. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů

- zadávací řízení na veřejnou zakázku zrušit nejpozději do uzavření smlouvy

- jednat s vybranými zájemci o úpravě jejich nabídek a termínu plnění realizace zakázky

- na dodatečnou úpravu rozsahu díla v průběhu

- nevracet dodavatelům podané nabídky,

- neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži na veřejnou zakázku,

- upravit rozsah předmětu plnění dle výše finančních prostředků, které má zadavatel k dispozici.

Zájemce podáním nabídky do tohoto výběrového řízení projevuje bezvýhradný souhlas s těmito podmínkami.

V Březové dne  29. 6. 2020

Bc. Jakub Fajt

vedoucí Správy majetku

města Březová

Krycí list nabídky

na veřejnou zakázku: „Březová – rekonstrukce ploch u stpč. 78, vnitroblok č.p. 131 -135“

| Obchodní jméno |  |
| --- | --- |
| Právní forma |  |
| Sídlo, resp.místo podnikání u fyzické osoby |  |
| Bydliště (u fyzické osoby) |  |
| IČ |  |
| DIČ |  |
| R.č. nebo datum narození (u fyzické osoby) |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky |  |

Cenová nabídka:

| Celková cena veřejné zakázky (díla) bez DPH |  |
| --- | --- |
| Vyčíslení DPH (z Celkové ceny veřejné zakázky bez DPH) |  |
| Celková cena veřejné zakázky (díla) včetně DPH |  |

Termínová nabídka:

| Termín zahájení díla |  |
| --- | --- |
| Termín ukončení díla |  |
| Celková lhůta realizace (v kalendářních dnech) |  |

Záruky:

| Záruční doba na dílo |  |
| --- | --- |
| Záruční doba dle záručních listů jednotlivých výrobců |  |

V ......................... dne....................

.........................................................

jméno oprávněné osoby dodavatele

..........................................................

podpis oprávněné osoby dodavatele

Prohlášení dodavatele

k prokázání základní způsobilosti

dle ust. § 74 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon)

„Březová – rekonstrukce ploch u stpč. 78, vnitroblok č.p. 131 -135“

Obchodní firma/název:     [_____] DOPLNÍ DODAVATEL

Sídlo:			   [_____] DOPLNÍ DODAVATEL

IČ:			   [_____] DOPLNÍ DODAVATEL

Jakožto účastník výběrového řízení na plnění veřejnou zakázky malého rozsahu:

„Březová – rekonstrukce ploch u stpč. 78, vnitroblok č.p. 131 -135“

tímto čestně prohlašuji (- eme), že jsme dodavatelem, který:

- nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží (§ 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ),

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachyceny splatný daňový nedoplatek (§ 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ),

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojišťovně (§ 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ),

- nemá v České republice nebo v zemi sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (§ 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ),

- není v likvidaci, proti němuž nebylo vydání rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního předpisu země sídla dodavatele (§ 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ).

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) splňovat:

a) tato právnická osoba,

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

V ..............................dne .............................

.........................................................

jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

..........................................................

podpis oprávněné osoby dodavatele

SMLOUVA  O  DÍLO

reg.č. zadavatele: …................................................

reg. č. zhotovitele: ………………………………………………..

uzavřená v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen "občanský zákoník") mezi těmito stranami:

- Objednatel			                                   :  Město Březová

Se sídlem					            :  náměstí Míru č.p. 230

Zastoupen						:  Bc. Jan Bureš, starosta města

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- smluvních					:  Miroslav Bouda, starosta města

- technických					:  Bc. Jakub Fajt, vedoucí SMM

- ………………………………………

IČ 							:       00259250

Bankovní spojení					:  ČESKÁ SPOŘITELNA

Číslo účtu						:  0862163399/0800

Telefon, fax.					            :  352 633 517, 602 110 574

(dále jen ”objednatel”)

a

- Zhotovitel

Obchodní jm. práv. os./jméno a příjm. fyz. os./	            : ……………………………………………………………

Sídlo/místo podnikání				            : …………………………………………………………..

Adresa pro doručování:				: ……………………………………………………………

## Zástupce pověřený jednáním ve věcech

smluvních a technických 				: ……………………………………………………………

## IČ							:       ……………………………………………………

## DIČ							: CZ  ……………………………………………………

## Bankovní spojení					: ………………………………………………………….

## Číslo účtu						: …………………………………………………………

## Registrace                                                                   : ……………………………………………………………

(dále jen ”zhotovitel”)

Při operativním technickém řízení činností na stavbě, při potvrzování zjišťovacích protokolů, výkazů výměr a soupisu provedených prací, zápisů o splnění podmínek pro uvolnění záloh, odsouhlasení faktur a protokolů o předání a převzetí díla nebo jeho ucelené části zastupují

a)	objednatele: Bc. Jakub Fajt, Jaroslav Bělíček, TDI Jan Fiala.

b)	zhotovitele: ……………………………………………………………………………

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Jakákoliv změna v zastoupení bude písemně oznámena druhé straně, okamžikem doručení tohoto oznámení je tato změna ve vztahu k druhé smluvní straně účinná.

I.

Výchozí  podklady k provedení díla

- Výchozí podklady k provedení díla dle této smlouvy jsou:

Nabídka zhotovitele ze dne …………………………………... (dále jen „Nabídka”), na realizaci díla:

„Březová – rekonstrukce ploch u stpč. 78, vnitroblok č.p. 131 -135“

II.

předmět DÍLA a místo plnění

V rozsahu dle položkového rozpočtu (cenové nabídky), který je přílohou této smlouvy.

Dílo bude realizováno v nejvyšší normové jakosti kvality v souladu s platnými zákony ČR,ČSNa EN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je-li v zadávací dokumentaci (Projektové dokumentaci) definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou; v tomto případě dodavatel v nabídce uvede podrobnější specifikaci použitého alternativního výrobku.

- Zakázkou (dílem) jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích podkladech, uvedených v čl. I. výslovně zmíněny, ale o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl anebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení těchto prací, dodání a zajištění všech činností, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, z toho zejména:

- zřízení zařízení staveniště, včetně provozu tohoto staveniště, podle potřeby zhotovitele pro řádné provedení díla včetně likvidace zařízení staveniště,

- zajištění deponování materiálu pro provedení zakázky (díla), zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace odpadů vznikajících při provádění zakázky (díla) a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;

- uvedení pozemků, komunikací, objektů či zařízení dotčených prováděním zakázky (díla) do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených při provádění zakázky (díla) a současně s dokončením zakázky (díla);

- zajištění ochrany zakázky (díla) před klimatickými vlivy po celou provádění zakázky (díla);

- dodávka a nezbytné vybavení stavby dle příslušných ČSN se zaměřením na požární ochranu objektu a bezpečnost práce (hasící přístroje, výstražné tabulky apod.)

- Zakázka (dílo) bude realizováno v nejvyšší normové jakosti kvality v souladu s platnými zákony ČR, ČSN a EN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.

- Veškerý materiál k provedení zakázky (díla) je v Nabídce oceněn v 1. jakostní třídě a takto bude pro provádění zakázky (díla) dodán.

- Materiály a technologie užité zhotovitelem k provedení zakázky (díla) jsou uvedeny v Nabídce zhotovitele. Jiné materiály nebo technologie je zhotovitel oprávněn použít pouze s předchozím písemným souhlasem  objednatele.

- Vyskytne-li se při provádění zakázky (díla) potřeba rozšířit nebo zúžit rozsah zakázky (díla) předpokládaný  smlouvou, zejména v důsledku podstatné změny okolností při provádění zakázky (díla), odborného posouzení ze strany zhotovitele nebo v důsledku vad projektu, předloží zhotovitel objednateli soupis navrhovaných změn včetně jejich ocenění dle čl. IV.  těchto podmínek  k odsouhlasení. Veškeré navrhované změny rozsahu zakázky (díla) je zhotovitel oprávněn uskutečnit pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

- Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění zakázky (díla) rozšířit nebo zúžit rozsah zakázky (díla), předpokládaný smlouvou. Soupis navrhovaných změn objednatel předá zhotoviteli, který jej ocení v souladu s ust. čl. IV. odst. 7. nebo 8..

- Zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasit  použité materiály a povrchové úpravy, vzorky vybavení a zařízení, není-li v Zadávací dokumentaci definováno konkrétně.

- Zhotovitel se zavazuje provést zakázku (dílo) vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

- Objednatel se zavazuje stavbu specifikovanou v tomto článku této smlouvy prostou vad a nedodělků, převzít za podmínek sjednaných v této smlouvě. Za vady se nepovažují ojedinělé drobné vady, jak jsou specifikovány v §2628 občanského zákoníku.

III.

TERMÍNY PLNĚNÍ

- Zhotovitel se zavazuje splnit závazek z této smlouvy v následujících termínech:

- zahájení díla:   ……………………………………………………………………………………………………

- předání a převzetí ukončeného díla:……………………………………………………………………………

- Termínem zahájení prací se rozumí den předání staveniště zhotoviteli.

- Termínem předání a převzetí ukončeného díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné jednání o předání a převzetí předmětu díla mezi objednatelem a zhotovitelem. O předání a převzetí předmětu díla sepíší smluvní strany zápis.

- Termíny uvedené v odst. 1 tohoto článku můžou být měněny pouze písemným dodatkem k této smlouvě.

- Dodržení doby plnění zpracovatelem je závislé na poskytnutí řádného spolupůsobení ze strany objednatele, vyplývajícího z této smlouvy. Po dobu prodlení objednatele a s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.

- Zhotovitel je oprávněn provést dílo dle této smlouvy i před stanoveným termínem a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo i v dřívějším termínu převzít.

IV.

Cena  DÍLA

- Cena za zhotovení předmětu díla byla stanovena na základě výběrového řízení jako cena maximální a je doložená výkazem výměr oceněným zhotovitelem.

- Cena plnění vymezeného v čl. I. této smlouvy v souladu s nabídkou zpracovatele činí:

Základní cena bez DPH  ………....................................................................... Kč

DPH …………..  % …....................................................................................  Kč

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

###### Celkem včetně DPH ……….% .……. ........................................................... Kč

Slovy :  ………………………………………………………………………………….. Korun českých

- V ceně plnění jsou zahrnuty veškeré náklady vynaložené zhotovitelem k provedení díla, dle této smlouvy a v souvislosti s ní, s výjimkou správních či jiných poplatků, vynaložených zhotovitelem jménem objednatele. Prokazatelné a objednatelem předem odsouhlasené výdaje spojené s těmito poplatky uhradí objednatel na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy do patnácti dnů po převzetí jejich písemného vyúčtování zhotovitelem objednateli.

- Stanovenou cenu plnění lze měnit pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran o změně rozsahu díla, předpokládaného touto smlouvou, nebo o změně rozsahu činnosti zhotovitele, zejména v důsledku prodlení zhotovitele stavby s jejím ukončením a předáním v termínu stanoveném v příslušné smlouvě o dílo, dle které se stavba provádí.

- V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy také náklady na vybudování a provoz zařízení staveniště zhotovitele a odvoz materiálu.

- Veškeré vícepráce budou oceňovány v souladu s cenami uvedenými v nabídce. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v nabídce zhotovitele, budou oceněny následujícím způsobem:

- cena prací dle aktuálního ceníku ÚRS Praha,

- skutečná cena materiálu pořízeného v místě provádění díla včetně 3% přirážky zohledňující pořizovací náklady,

- cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako skutečné množství km x jednotková cena obvyklá na km pro daný druh vozidla.

Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, ke kterým se dopočte přirážka vedlejších nákladů v % a kompletační přirážka v % dle nabídky. Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle platných předpisů v době zúčtování.

- V případě vadného plnění má objednatel právo na odstranění vady, nelze-li jinak má právo na

slevu. Výše slevy  bude stanovena písemnou dohodou smluvních stran.

V.

PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

- Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě faktury.

- Podkladem pro fakturaci bude zjišťovací a předávací protokol, včetně soupisu provedených prací, potvrzený zástupcem objednatele.

- Sjednává se režim placení díla formou dílčí fakturace. Podkladem pro fakturaci bude soupis provedených prací. Faktury musí mít všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

- Do patnácti  dnů  po předání stavby a odstraněných závadách a nedodělcích bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán konečný daňový doklad (závěrečná faktura), ve kterém budou zúčtovány zálohy.

- Lhůta splatnosti faktur je maximálně 30 dní od data jejich prokazatelného doručení.

- Proplacení faktur může být pozastaveno z následujících důvodů:

- nejsou řádně hrazeny splatné závazky zhotovitele k subdodavatelům a dodavatelům materiálu a zařízení,

- zhotovitel opětovně poruší povinnosti stanovené v této smlouvě,

- zhotovitel nekvalitně provádí stavební a montážní práce.

Proplácení faktur bude obnoveno po odstranění výše uvedených nedostatků.

- V případě prodlení objednatele s proplacením faktury, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % (slovy: pětsetin procenta) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

- V případě, že faktura nebude mít potřebné náležitosti, je investor oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

- Cena plnění nebo její část dle této smlouvy je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti ceny či její části budou peněžní prostředky v odpovídající hodnotě odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

VI.

SPOLUPŮSOBENÍ  OBJEDNATELE

- Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v:

- předání staveniště za podmínek stanovených touto smlouvou,

VII.

POVINNOSTI  zhotovitele

Zhotovitel je na základě této smlouvy povinen zejména:

- ve sjednaném termínu provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, v souladu s touto smlouvou, nabídkou, pokyny objednatele a dohodami oprávněných zástupců smluvních stran. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo i prostřednictvím jiných k tomu způsobilých osob. Dílo se považuje za provedené, je-li řádně, v souladu s touto smlouvou, ukončeno a předáno,

- při provádění díla postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a v souladu s rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy. Pro účely provádění díla dle této smlouvy jsou ČN a ČSN pro zhotovitele závazné,

- vést stavební deník,

- při provádění díla zabezpečit provozní, sociální, případně i výrobní zajištění staveniště. náklady na vybudování, provozování, údržbu, likvidaci a čištění zařízení staveniště jsou součástí  smluvní ceny,

- plně zodpovídat za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků,

- zajistit odpovídající skládku pro vybouraný materiál,

- udržovat v prostorách staveniště a na zhotovovaném díle pořádek a čistotu na své náklady a zajistit jejich likvidaci dle zákona č. 125/97 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,

- postupovat s odbornou péčí, v souladu se zákonem a touto smlouvou, s nabídkou, s pokyny objednatele a v souladu s jeho zájmy, které jsou zhotoviteli známy nebo které by mu měly být z povahy věci známé,

- neprodleně informovat objednatele o všech okolnostech, které zjistil při provádění díla, dle této smlouvy nebo i mimo rámec výkonu této činnosti a které mohou mít vliv na zadání anebo změnu pokynů objednatele, a vyžádat si jeho pokyny. Podá-li objednatel zhotoviteli nevhodné, neúplné, neúčelné pokyny a nebo pokyny odporující obecně závazným právním předpisům, je zhotovitel povinen na tyto skutečnosti objednatele bezodkladně ústně a následně do dvou dnů písemně upozornit, a to včetně podání vysvětlení v čem dle názoru zhotovitele nevhodnost, neúplnost, neúčelnost či protiprávnost (určení ustanovení obecně závazného právního předpisu, který je porušován) pokynu objednatele spočívá. Bude-li objednatel na podaných pokynech trvat, je zhotovitel povinen pokračovat ve výkonu těchto činností dle původních pokynů objednatele a současně písemně požadovat po objednateli, aby setrvání na původních pokynech zhotoviteli písemně potvrdil,

- odchýlit se od pokynů objednatele jen, je-li to nezbytné v zájmu objednatele nemůže-li včas obdržet jeho souhlas a rozhodnutí nesnese odkladu. O skutečnostech, kdy se zhotovitel odchýlí od písemných pokynů objednatele je zhotovitel povinen objednatele písemně informovat do dvou dnů ode dne, kdy k takovému odchýlení od pokynů objednatele došlo,

- poskytovat plnění dle této smlouvy osobně, tj. prostřednictvím pověřených zaměstnanců; ve výjimečných případech, které je povinen předem projednat s objednatelem, je zhotovitel oprávněn plnění dle této smlouvy poskytovat i prostřednictvím třetí osoby, přičemž v takovém případě odpovídá, jakoby činnost vykonával osobně. Poruší-li povinnost předchozího projednání změny v zastoupení s objednatelem, odpovídá za škodu tím objednateli způsobenou,

- uzavřít řádné pojištění o odpovědnosti za škodu, které bude krýt případné škody vzniklé při provádění předmětu díla.

VIII.

STAVEBNÍ  deník

- Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební a montážní deník o pracích, které provádí. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní vady a nedodělky.

- Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ zhotovitele

- název, sídlo, IČ objednatele

- název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace

- název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora

- přehled všech provedených zkoušek jakosti

- seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků

- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

- Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné k posouzení prací orgány státní správy.

- V průběhu pracovní doby musí být deník trvale přístupný.

- Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a připojovat svoje stanovisko k zápisům do třech pracovních dnů.

- Denní záznamy zapisuje oprávněný pracovník zhotovitele. Do denních záznamů mohou zapisovat potřebné skutečnosti oprávnění zástupci objednatele a zpracovatelé projektové dokumentace. V případě nepříznivých klimatických podmínek potřebných pro zdárné a kvalitní provádění díla je zhotovitel povinen tuto skutečnost zaznamenat do pracovního deníku a nechat odsouhlasit zástupcem objednatele. O takto odsouhlasenou dobu zdržení v provádění díla je možné prodloužit termín jeho dokončení.

IX.

povinnosti objednatele

Objednatel je na základě této smlouvy povinen zejména:

- předat zhotoviteli staveniště v dohodnutém termínu a ve stavu, který odpovídá podmínkám smlouvy.

- za řádně poskytnuté plnění dle této smlouvy zaplatit zhotoviteli cenu stanovenou touto smlouvou,

- poskytovat zhotoviteli veškeré informace potřebné k řádnému plnění povinností dle této smlouvy,

- udělit zhotoviteli plnou moc v rozsahu činnosti prováděné jménem objednatele dle této smlouvy.

X.

PROVÁDĚNÍ DÍLA

- Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách – kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat v místě plnění podle potřeby, nejméně však jedenkrát za čtrnáct dní.

- Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, minimálně tři pracovní dny předem. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích.

- Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole, přes včasné písemné vyzvání bez uvedení důvodů nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt.

- Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady odkrytí zhotovitel.

- Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré odborné práce vykonávají zaměstnanci zhotovitele nebo subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců je zhotovitel na požádání předložit objednateli.

XI.

UKONČENÍ  A  PŘEDÁNÍ STAVBY

- Dílo je provedeno řádným ukončením a předáním díla objednateli v souladu s touto smlouvou.

- Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů předem doručit objednateli písemné oznámení, kdy bude  ukončené dílo připravené k předání a  převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

- Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení seznam výrobků a dodávek, na které se vztahuje kratší záruční lhůta, než je stanoveno touto smlouvou.

- Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou veškeré práce, určené rozsahem díla dle této smlouvy, provedeny řádně v souladu s touto smlouvou a pokud všechny plochy a pozemky tvořící staveniště jsou vyčištěny a upraveny a upraveny, zejména je uspořádaný zbylý materiál a je odstraněn odpad vzniklý při provádění díla.

- Objednatel se zavazuje stavbu specifikovanou v tomto článku této smlouvy prostou vad a nedodělků, převzít za podmínek sjednaných v této smlouvě. Za vady se nepovažují ojedinělé drobné vady, jak jsou specifikovány v §2628 občanského zákoníku.

- O průběhu přejímacího řízení sepíší obě strany zápis, ve kterém bude mimo jiné uveden i soupis případných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímací řízení dokumentaci skutečného provedení díla, stavební deník, veškerá osvědčení  a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení kompletovaných do díla.

- Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, vyžadovaných touto smlouvou. Nedodělkem se rozumí neprovedení díla v celém rozsahu  předpokládaném touto smlouvou.

XII.

ZÁRUČNÍ DOBA – ZODPOVĚDNOST ZA VADY

- Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou.

- Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel, ani při vynaložení veškeré odborné péče, nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně upozornil objednatele, a ten na jejich použití trval.

- Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

- Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace sdělit objednateli, v jakém termínu začne s odstraňováním vady. Tato doba však nesmí být delší než 10 dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne objednateli, v jakém termínu vady odstraní. Tato doba však nesmí být delší, než je pro odstranění konkrétní vady technicky nezbytné.

- Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním reklamované vady v termínu uvedeném v odst. 4 tohoto článku, je objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele.

- Dojde-li v důsledku vadného provedení díla v průběhu realizace stavby k navýšení investičních nákladů stavby, hradí tyto náklady zhotovitel.

- Zhotovitel ručí za technologie a materiály navržené a plně odpovídá za škodu z tohoto titulu objednateli způsobenou např. v důsledku vady provedené stavby nebo její části.

- Záruční doba je ……………………………. (slovy ……………………………… měsíců) a začíná běžet ode dne odevzdání díla objednateli. Tato záruční doba se nevztahuje na dodávky zařízení, na které jejich výrobci poskytují záruční dobu kratší. Na toto zařízení poskytne zhotovitel záruční dobu dle záručních listů jednotlivých výrobců. Záruční doba začíná běžet ode dne odevzdání díla objednateli. Při odevzdání díla předá zhotovitel seznam zařízení, u kterých je záruční doba kratší než …………………………………. měsíců

XIII.

SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

- Při prodlení zhotovitele s předáním díla v termínu sjednaném v čl. III. této smlouvy, je investor oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty za každý den prodlení předání díla 1.000, 00 Kč,

- Při prodlení zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků v dohodnutém termínu, uvedeném v zápisu z přejímacího řízení dle čl. XI. odst. 6., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši   300,-- Kč za každou neodstraněnou vadu nebo nedodělek a každý i započatý den prodlení.

- Při prodlení zhotovitele se započetím odstraňování reklamované vady v termínu dle čl. XII. odst. 7., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.

- Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v termínu, sjednaném dle čl. XII. odst. 7., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 300,-- Kč za každý i započatý den prodlení.

- Při prodlení zhotovitele s úhradou jakéhokoli splatného závazku zhotovitele vůči objednateli je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

- V případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v ustanovení čl. X. odst. 3 je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1000,-- Kč za každé porušení takové povinnosti.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobenou zhotovitelem porušením povinnosti ze smlouvy, a to v rozsahu, ve kterém není kryta smluvní pokutou.

- Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli k úhradě smluvní pokuty, a to na účet stanovený v této písemné výzvě.

XIV.

VYŠŠÍ MOC

- Pokud se splnění závazku z této smlouvy stane nemožným v důsledku zásahu vyšší moci, strana, která se na zásah vyšší moci odvolává, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na zásah vyšší moci odvolává, právo odstoupit od této smlouvy.

- Pro účely této smlouvy se za zásahy vyšší moci považují události, které nejsou závislé na vůli smluvních stran, a jejichž škodlivé následky smluvní strany nemohou předvídat a odvrátit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

XV.

ODSToupení od smlouvy

- Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou.

- Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí, zejména opakované porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou, i přes písemné upozornění objednatele, a dále případy, kdy:

- na majetek zhotovitele byl podán návrh na prohlášení konkursu či podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., – o úpadku způsobech jeho řešení ve znění pozdějších předpisů (insolvenční zákon),

- zhotovitel převedl podnik či jeho část, jehož součástí jsou oprávnění a závazky z této smlouvy na třetí osobu,

- zhotovitel vstoupil do likvidace

- Odstoupení musí být učiněno písemně s uvedením důvodů odstoupení.

- Odstoupením se tato smlouva ruší, a to s účinky ke dni, kdy písemné oznámení o odstoupení bylo doručeno druhé smluvní straně

5.   Ode dne doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli je zhotovitel povinen nepokračovat v plnění dle této smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen včas upozornit objednatele na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody hrozící objednateli neposkytnutím plnění v rozsahu předpokládaném touto smlouvou.

6.    Odstoupí-li objednatel od této smlouvy v důsledku jejího podstatného porušení zhotovitelem, je oprávněn zadat splnění zbývající části závazku třetí osobě. Pokud v důsledku toho dojde k navýšení ceny plnění stanovené touto smlouvou, uhradí takto vzniklý rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu škody způsobené nedodržením termínu splnění závazku z této smlouvy.

7.  Pro případ odstoupení od této smlouvy některou ze smluvních stran se smluvní strany dohodly na následujícím:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací, jejich finanční vyčíslení v souladu s nabídkou a zpracuje ”dílčí konečný daňový doklad,”

- zhotovitel provede ”dílčí předání díla” v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy

XVI.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povinnost objednatele poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

- Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit straně druhé a vyvolat jednání oprávněných zástupců obou smluvních stran.

- V případě neplatnosti, neúčinnosti či nevynutitelnosti některých ustanovení této smlouvy nemá tato skutečnost vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení této smlouvy.

XVII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Právní vztahy založené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

- Smluvní strany svým podpisem na této listině potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek pro některou z nich.

- Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- K návrhu dodatku se druhá smluvní strana vyjádří písemně ve lhůtě 15 dní po jeho doručení. Po tuto dobu je strana, která návrh předložila, tímto návrhem vázána.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- nabídka zpracovatele ze dne …………………………………

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

7.    Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Březové dne .............………………..........  2020              V  ……………………………….. dne .........…………… 2020

Za objednatele:                                                                         Za zhotovitele:

| ……………………………….................................. | ….…………………………............................. |
| --- | --- |
| Miroslav Bouda Starosta města | Jednatel společnosti |

Přílohy: č. 1  položkový rozpočet